# Flow Fitness — Các câu hỏi cần anh/chị xác nhận (15/10/2026)

Chào anh/chị,

Cảm ơn anh/chị đã gửi tài liệu Khung sườn định hướng phần mềm và các file xuất từ GymMaster. Bên em đã rà soát:

- Tài liệu định hướng: phần lớn các lớp anh/chị mô tả (CRM & khách hàng, pipeline lead, gói tập & hợp đồng, lịch PT, buổi tập, thu chi & công nợ, báo cáo chuyển đổi, phân quyền & nhật ký thay đổi, nhắc việc tự động, nhận lead từ website/WhatsApp/Messenger/ Instagram/Lead Ads/Gmail/Zalo OA) đã được xây dựng. Một số phần chưa có vì cần anh/chị định nghĩa trước (mục B bên dưới).

- File GymMaster: báo cáo PT Training Report tính hoa hồng PT khớp hoàn toàn với cách hệ thống đang tính (giá trị phân bổ ÷ số buổi × show dạy × tỷ lệ hoa hồng × tỷ lệ chấm công). Công cụ chuyển dữ liệu đã đọc được trực tiếp các file anh/chị gửi.

Để không làm chậm tiến độ, em chia câu hỏi theo mức ưu tiên. Mục A và B là quan trọng nhất; các mục C, D anh/chị trả lời dần cũng được — trong lúc chờ, hệ thống chạy theo phương án mặc định đã ghi rõ ở từng câu.

# A. Chuyển dữ liệu từ GymMaster (ưu tiên cao)

Bản chạy thử trên file mẫu: 3 hợp đồng và 3 hội viên nhập được; 1 hội viên không có số điện thoại nên chưa nhập được (kèm hợp đồng của họ); 1 hợp đồng có số đã thanh toán lớn hơn tổng phải thanh toán; 2 hợp đồng ở trạng thái Chưa duyệt; 1 hợp đồng tên gói 48 buổi nhưng ghi nhận 36 buổi. Các trường hợp này được đưa vào danh sách để anh/chị xác nhận.

- Anh/chị gửi giúp em file xuất đầy đủ (toàn bộ hội viên, hợp đồng, sổ thu chi, báo cáo booking) — file mẫu mới có 5 hợp đồng. Nếu được, gửi thêm danh sách nhân viên (mã, họ tên, SĐT, có phải PT không).

- Hợp đồng GymMaster đang Chưa duyệt: nhập vào như hợp đồng đang chạy và đưa vào danh sách cần xác nhận (mặc định hiện tại), nhập ở trạng thái chờ duyệt, hay bỏ qua?

- Giá trị hợp đồng lấy theo Tổng thanh toán (sau chiết khấu) (mặc định) hay Tổng tiền (trước chiết khấu)?

- Số buổi của hợp đồng = Số buổi thẻ gạch + Số buổi KM (buổi tặng) (mặc định) — đúng không ạ?

- Lịch sử buổi tập (Báo cáo booking): có cần đưa từng buổi cũ sang không, hay chỉ cần số buổi đã dùng / còn lại (mặc định)?

- Số dư đầu kỳ sổ quỹ (cột Tồn) có chuyển sang không?

- Hội viên không có số điện thoại trong GymMaster: anh/chị bổ sung số trước khi chuyển, hay cho phép nhập không cần số?

- Hợp đồng đã hết hạn / đã hủy có cần chuyển sang không? Trong GymMaster chúng được đánh dấu thế nào?

- Ai sẽ xác nhận danh sách hợp đồng cần kiểm tra, và dự kiến ngày chuyển hệ thống? Có chạy song song GymMaster một thời gian không, bao lâu? GymMaster có màn hình tổng số liệu (tổng hội viên, tổng giá trị, đã thu, buổi còn lại) để đối chiếu không?

# B. Các phần mới trong tài liệu định hướng (ưu tiên cao — chọn thứ tự)

Các phần dưới đây chưa có vì cần anh/chị định nghĩa. Anh/chị chọn giúp phần nào làm trước, và cho em định nghĩa:

- Chi phí marketing: nhập chi phí theo chiến dịch/kênh theo tháng? Công thức CPL (chi phí/lead), CAC (chi phí/khách mua), ROAS (doanh thu/chi phí quảng cáo) — doanh thu tính theo giá trị hợp đồng hay tiền đã thu?

- Kết quả Assessment: các chỉ số đo (ví dụ cân nặng, % mỡ, cơ, vòng eo, các bài test…) và đơn vị; mẫu báo cáo gửi khách; so sánh các lần đánh giá; ai được xem (đây là dữ liệu sức khỏe, sẽ được mã hóa). Anh/chị gửi giúp mẫu phiếu đánh giá đang dùng.

- Khách có nguy cơ ngừng tập: “giảm tần suất” so với gì (ví dụ số buổi 2 tuần gần nhất so với trung bình trước đó)? Khiếu nại: loại khiếu nại, người xử lý, thời hạn, kết quả.

- Retention, Renewal, Churn: công thức và kỳ tính (tháng/quý)? Ví dụ: Renewal = số khách gia hạn ÷ số hợp đồng hết hạn trong kỳ.

- Chỉ tiêu (target) theo tháng: theo chi nhánh, theo nhân viên, theo chỉ số nào (doanh thu, số lead, số khách mua…)?

- Doanh thu ghi nhận: ghi nhận theo buổi đã tập (giá trị/buổi × buổi đã dùng) hay chính sách khác?

- Power BI / API dữ liệu: có cần kết nối Power BI không, hay xuất Excel là đủ?

# C. Kênh nhận lead tự động (đã xây dựng, chờ tài khoản để kết nối)

Hệ thống đã sẵn sàng nhận lead từ form website, WhatsApp, Messenger, Instagram, Lead Ads Facebook/Instagram, Gmail và Zalo OA. Để kết nối, anh/chị cho em biết:

- Thứ tự ưu tiên các kênh, và số tin nhắn/lead mỗi tháng ước tính từng kênh.

- Ai quản lý tài khoản Meta Business (Trang Facebook, Instagram, WhatsApp Business) để tạo ứng dụng, xác minh doanh nghiệp và App Review; số WhatsApp dùng (số mới hay số hiện tại).

- Form website: ai làm website, phía máy chủ website có giữ được khóa bí mật không (khóa không được nằm trong trang web)?

- Gmail: địa chỉ nào nhận email khách hỏi; chuyển tiếp tất cả hay chỉ email phù hợp bộ lọc? Đồng ý dùng dịch vụ Postmark (miễn phí 100 email/tháng, sau đó trả phí nhỏ) không?

- Zalo OA: OA đã xác thực chưa; ai có quyền vào ứng dụng Zalo (App ID, OA Secret Key) và xác minh tên miền?

- Có chạy quảng cáo Lead Ads (Facebook/Instagram) hoặc TikTok không? Form hỏi những câu gì?

- Khách nhắn Messenger/Instagram/Zalo chưa có số điện thoại sẽ tạo lead tên tạm (ví dụ Messenger 654321) để tư vấn viên đổi tên (mặc định) — được không, hay chờ có số mới tạo lead?

- Khách nhắn lại trong 24 giờ chỉ thêm vào hội thoại và báo tư vấn viên (mặc định); sau 24 giờ tính là một lần hỏi mới — đúng ý anh/chị không? Sau này có cần trả lời tin nhắn ngay trong hệ thống không?

- Tên miền chính thức của hệ thống (để đăng ký webhook).

# D. Xác nhận các quy tắc vận hành đã xây dựng

Các mục dưới đây đã chạy theo phương án mặc định; anh/chị chỉ cần trả lời nếu muốn khác.

Email gửi khách và thông báo nhân viên

- Anh/chị đọc giúp nội dung các mẫu email (Cấu hình → Mẫu email) và sửa câu chữ nếu muốn; tắt các email tùy chọn không cần.

- Thông báo nào cho nhân viên cần bắt buộc qua email/điện thoại? Gửi giúp logo (PNG vuông ≥ 512×512). Coach dùng iPhone hay Android?

Buổi tập, giáo án, nhật ký

- Danh mục thiết bị, vùng cơ thể, bài tập từ GymMaster (để nạp sẵn). Coach có được tự thêm bài tập không (mặc định: chỉ quản lý)?

- Giáo án cần Master duyệt trước khi dùng (mặc định)? Mặc định 4 tuần/giai đoạn, 3 buổi/tuần có đúng không?

- Nhật ký buổi tập có khóa sau khi buổi Đã tập không? Quản lý được sửa nhật ký của PT (mặc định: được)? Thang 1–10 cho stress, năng lượng, sRPE có đúng không?

- Cột Match (xanh/vàng theo ±10% so với kế hoạch) trong file nhật ký của anh/chị: có cần đưa vào hệ thống không?

- Escalation (coach dừng buổi): ai được báo (mặc định: quản lý và Master); có cần nhắc lại nếu không ai xem trong X phút?

Hợp đồng và phiếu thay đổi

- Bảo lưu: có giới hạn số ngày hoặc phí không? Gia hạn: số tiền có gồm VAT không?

- Nâng cấp / chuyển đổi gói: giá trị buổi còn lại tính theo giá/buổi đã trả hay giá niêm yết hiện tại?

- Chuyển nhượng: có thu phí không; hợp đồng còn nợ có được chuyển không; buổi đã đặt lịch hủy hay chuyển cho người nhận?

- Hủy và hoàn tiền: giá trị đã dùng và phí hủy tính tự động (buổi đã dùng × giá/buổi) hay nhập tay (mặc định: nhập tay)?

Hoa hồng PT và báo cáo

- Buổi tập tính vào kỳ theo ngày hẹn (mặc định) hay ngày bấm Đã tập? Khi điều chỉnh âm lớn hơn kỳ chi tiếp theo thì chuyển sang kỳ sau (mặc định) hay lập phiếu âm? Chi lương PT theo tháng hay theo khoảng ngày tùy chọn (mặc định)?

- Cột Trail ra HĐ (buổi tập thử ra hợp đồng) trong báo cáo PT có cần không, và buổi tập thử đang được ghi nhận ở đâu?

- Báo cáo công việc: những vai trò nào được xem ngoài Admin và Fitness Manager?

Máy chấm công ZKTeco (khi gắn máy)

- Model và số lượng máy, chi nhánh; phần mềm ZKBio đang dùng (phiên bản, cài ở máy nào, có ra internet không); mã người dùng trên máy có trùng với GymMaster không; PT có chấm vân tay trên cùng máy không.

Anh/chị có thể trả lời trực tiếp theo số mục (ví dụ “A2: nhập chờ duyệt; B: làm Assessment trước”). Mục nào cần trao đổi thêm, em xin hẹn một buổi gọi ngắn.

Cảm ơn anh/chị!